Phase 1: 组织树基础功能（优先级 P0，预计2-3天）

为什么先做：这是整个审批流程引擎的基石，必须先建立组织架构才能进行审批人匹配。具体任务：

- ✅ 更新数据库表结构

- 检查 sys_dept 表是否符合设计（添加 type, level, sort_order 等字段）

- 创建 sys_role 表（角色定义）

- 创建 sys_user_role 表（用户-角色关联）

- 更新 sys_user 表（添加 primary_role, z_level 字段）

- ✅ 更新 init_data.sql

- 替换为新的组织树模板数据（省-市-县三级 + 标准部门）

- 初始化角色数据（对应Master Workflow矩阵中的角色）

- 创建测试用户数据

- ✅ 后端实体类

- 创建/更新 SysDept.java

- 创建 SysRole.java

- 创建 SysUserRole.java

- 更新 SysUser.java

- ✅ Mapper 接口

- 创建 DeptMapper.java（包含树形查询、递归查询等）

- 创建 RoleMapper.java

- 创建 UserRoleMapper.java

- ✅ Service 层

- 创建 DeptService（组织树CRUD、查询子树、查找父节点等）

- 创建 RoleService

- 创建 UserRoleService

- ✅ Controller 层

- 创建 DeptController（提供组织树管理API）

Phase 2: 审批人匹配服务（优先级 P0，预计1-2天）

为什么接着做：有了组织树后，需要实现县级→市级的自动匹配逻辑。具体任务：

- ✅ 创建核心服务

- WorkflowApproverMatchService（审批人匹配核心逻辑）

- 实现 findCityLevelDept()（县级部门→市级部门）

- 实现 findApproversByRole()（根据角色查找审批人）

- ✅ 工具类

- DeptPathResolver（部门路径解析）

- RoleMatchUtils（角色匹配工具）

Phase 3: 工作流场景配置（优先级 P1，预计1天）

为什么接着做：需要将Master Workflow矩阵的配置导入数据库。具体任务：

- ✅ 创建配置表

- wf_scenario_config（审批场景配置，存储30个场景）

- wf_scenario_node（每个场景的审批节点序列）

- ✅ 导入配置数据

- 编写数据导入脚本，将Master Workflow矩阵转换为数据库记录

- ✅ 查询服务

- WorkflowScenarioService（根据合同类型+金额匹配场景）

Phase 4: 工作流引擎核心（优先级 P1，预计2-3天）

为什么最后做：依赖前面所有功能。具体任务：

- ✅ 流程启动服务

- WorkflowInstanceService.startWorkflow()

- 根据场景创建流程实例

- 自动分配第一个审批任务

- ✅ 任务处理服务

- WorkflowTaskService.approveTask()（审批通过）

- WorkflowTaskService.rejectTask()（审批驳回）

- 自动推进到下一个节点

- ✅ 集成到合同提交流程

- 修改 ContractService.submitContract()

- 自动触发工作流

Phase 5: 前端界面（优先级 P2，预计2天）

具体任务：

- ✅ 组织树管理页面（省级管理员使用）

- ✅ 我的待办任务页面

- ✅ 审批详情页面

- ✅ 流程跟踪页面